TRANSPARÊNCIA SOCIAL

Auditoria Técnica Completa do Sistema

Banco de Dados • Backend • Frontend • Fluxos

3 de Abril de 2026

# 1. MAPA DO BANCO DE DADOS REAL (Supabase)

Levantamento direto no banco de produção via Supabase MCP. Todas as tabelas e contagens são reais.

## 1.1 Tabelas existentes (31 tabelas)

profiles (16 rows), organizations (18), investors (2), projects (55), reports (4), report_versions (4), report_reviews (0), report_exports (0), report_templates, template_sections, template_fields, project_memberships (55), project_consultants (2), project_investors (2), project_goals (7), project_milestones (5), project_documents, project_status_transitions, report_status_transitions, organization_memberships (23), organization_investor_links (1), organization_documents, organization_invites, organization_questionnaire, consultant_links (1), investor_memberships (2), institutional_entities (3), institutional_entity_invites, institutional_entity_memberships, audit_logs, v_active_template_fields (view).

## 1.2 Relações-chave confirmadas no banco

| Relação | Tabela | Colunas FK |
| --- | --- | --- |
| Projeto ↔ Org | projects | organization_id → organizations.id |
| Projeto ↔ Investidor | project_investors | project_id + investor_id |
| Projeto ↔ Consultor | project_consultants | project_id + consultant_user_id |
| Consultor ↔ Investidor | consultant_links | consultant_user_id + investor_id |
| Relatório ↔ Projeto | reports | project_id → projects.id |
| Org ↔ Investidor | organization_investor_links | organization_id + investor_id |
| Usuário ↔ Org | organization_memberships | user_id + organization_id |
| Usuário ↔ Investidor | investor_memberships | user_id + investor_id |

## 1.3 Colunas de projects (o que existe de verdade)

id, organization_id, project_type (enum), title, description, status (enum: DRAFT/ENVIADO/EM_ANALISE/APROVADO/DEVOLVIDO), created_by, created_at, updated_at, rejection_reason, reviewed_by, reviewed_at, resubmitted_at, investor_id, type, plan_data (jsonb), financial_data (jsonb), overview_data (jsonb), metadata (jsonb), linked_entity_name, linked_entity_type, linked_entity_id.

NÃO EXISTEM no banco: state_uf, area_of_action, target_audience, start_date, end_date, total_value, people_served, analyst_user_id, coordinator_name, observations, is_incentivado. Essas colunas só existem no arquivo de migração 202604030001 que NUNCA foi aplicado.

## 1.4 Tabelas financeiras normalizadas

NÃO EXISTEM no banco: report_financial_items, report_financial_summary, report_reallocations, report_receipts, report_bank_statements. A migração 202604030002 NUNCA foi aplicada.

O financeiro atual usa projects.financial_data (jsonb) — um blob JSON sem estrutura definida.

## 1.5 Storage Buckets

5 buckets existem: organization-documents, organization-logos, project_documents, project-documents (duplicado!), reports.

## 1.6 Enums reais do banco

project_status: DRAFT, ENVIADO, EM_ANALISE, APROVADO, DEVOLVIDO

report_status: DRAFT, SUBMITTED, RETURNED, APPROVED

project_type: RECURSOS_PUBLICOS, RECURSOS_PROPRIOS, INCENTIVADO

investor_member_role: MASTER, MEMBER

organization_member_role: ORG_ADMIN, ORG_MEMBER

review_decision: APPROVED, RETURNED (sem RECOMMENDED no enum!)

# 2. MAPA DO FLUXO ATUAL (como o sistema realmente está)

## 2.1 Jornada do INVESTIDOR

✅ Login e resolução de perfil: getUserContext() detecta investor_memberships → role INVESTOR.

✅ Dashboard personalizado (DashboardInvestor): KPIs de relatórios, orgs vinculadas, metas, fila de análise.

✅ Visualiza organizações via organization_investor_links (RLS configurado).

✅ Visualiza projetos de todas as orgs vinculadas (via getInvestorOrgIds → projects).

✅ Atribui consultor a projeto (AssignConsultant component + addProjectParticipant action).

✅ Cria relatórios (createReportAction verifica role === INVESTOR).

✅ Aprova/devolve relatórios (approveReport/returnReport, ambos exigem INVESTOR).

⚠️ Detalhe do projeto: tenta renderizar campos que NÃO existem no banco (state_uf, area_of_action, etc). O componente ProjectOverview mostra “-” para tudo.

## 2.2 Jornada do CONSULTOR

✅ Login e resolução de perfil: getUserContext() detecta project_consultants ativo → role CONSULTANT.

✅ Dashboard personalizado (DashboardConsultor): KPIs de revisão, fila de relatórios.

✅ Visualiza projetos atribuídos (via project_consultants + RLS).

✅ Emite recomendação (recommendReport → review_decision, porém RECOMMENDED não existe no enum).

❌ NÃO consegue ver metas/cronograma na página de detalhe? Pode ver via project_goals RLS (tem policy para consultant). OK.

⚠️ Mesmos campos vazios do projeto (state_uf, etc.) aparecem como “-”.

## 2.3 Jornada da ORGANIZAÇÃO

✅ Login e resolução de perfil: getUserContext() detecta organization_memberships → role ORG.

✅ Dashboard personalizado (DashboardOrg): KPIs de projetos, metas, milestones.

✅ Cria projeto (createProject via RPC create_project_secure + project_memberships OWNER).

✅ Preenche metas (project_goals + RLS com insert/update via org membership).

✅ Preenche cronograma (project_milestones + RLS com insert/update via org membership).

❌ Financeiro real: projects.financial_data é um blob JSON sem UI estruturada para preencher despesas.

❌ Comprovantes de despesa: NÃO existe tabela normalizada. O componente ReportFinancialSection referencia tabelas que não existem no banco.

❌ NÃO pode criar relatórios (createReportAction exige INVESTOR). ORG é bloqueada.

# 3. LISTA DE GAPS CRÍTICOS

| # | Gap | Status | Prio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Migrações 202604030001 e 202604030002 NUNCA aplicadas no Supabase. Todo o código de campos estendidos e financeiro normalizado é MORTO. | Quebrado | P0 |
| 2 | Migração 202604030003 (hardening) também não aplicada: constraints, RLS restritivo, triggers de revision_count. | Não existe | P0 |
| 3 | review_decision enum não tem RECOMMENDED. O código recommendReport() insere ‘RECOMMENDED’ que viola o tipo. | Quebrado | P0 |
| 4 | ORG não consegue criar relatórios. createReportAction exige INVESTOR. Se a ORG deveria preencher dados de prestação de contas, ela está bloqueada. | Quebrado | P0 |
| 5 | RLS de reports INSERT exige is_org_member() na policy antiga E phi_can_access_project() na nova. Conflito de duas policies permissivas no INSERT. | Incompleto | P0 |
| 6 | Financeiro da ORG usa projects.financial_data (jsonb) sem UI dedicada para estruturar despesas, categorias, valores. | Incompleto | P1 |
| 7 | Comprovantes de despesa: tabelas report_receipts e report_bank_statements não existem no banco. Upload vai para JSON dentro de report_versions.data.__assets. | Incompleto | P1 |
| 8 | ProjectOverview tenta mostrar state_uf, area_of_action, target_audience, total_value, people_served, analyst_user_id, coordinator_name — nenhum existe no banco. | Quebrado | P1 |
| 9 | ReportFinancialSection.tsx referencia tabelas (report_financial_items, etc.) que não existem. Se renderizado, todas as queries falham silenciosamente. | Quebrado | P1 |
| 10 | Consultor não tem acesso explícito para ver report_reviews de projetos (sem RLS policy para consultant em report_reviews). | Incompleto | P1 |
| 11 | consultant_links tem apenas 1 registro. Se o investidor cadastrar novos consultores, não há UI de gerenciamento de consultant_links. | Incompleto | P1 |
| 12 | Bucket duplicado: project_documents e project-documents. Código pode referenciar um e fazer upload no outro. | Incompleto | P1 |
| 13 | saveDraft() exige INVESTOR. Se ORG precisar preencher relatório (prestação de contas), está bloqueada. | Quebrado | P1 |
| 14 | 20 erros TypeScript pré-existentes em 15 arquivos (tipos Database desatualizados, useActionState incompatível). | Incompleto | P2 |
| 15 | project_consultants RLS INSERT exige investor_member_role = MASTER. Se o investidor for MEMBER, não consegue atribuir consultor. | Incompleto | P2 |
| 16 | Bucket ‘reports’ existe mas sem policies de Storage listadas. Upload pode falhar por falta de policy. | Incompleto | P2 |
| 17 | Não há página de perfil do usuário (/dashboard/profile) para editar dados pessoais. | Não existe | P2 |

# 4. O QUE ESTÁ FUNCIONANDO

| Funcionalidade | Evidência |
| --- | --- |
| Autenticação e resolução de perfil (3 roles) | getPrimaryRole() + getUserContext() + 3 dashboards distintos |
| Criação de projeto pela ORG | RPC create_project_secure + project_memberships OWNER |
| Metas e cronograma (goals + milestones) | 7 goals + 5 milestones no banco, CRUD completo com RLS |
| Atribuição de consultor pelo investidor | AssignConsultant component + addProjectParticipant(CONSULTANT) |
| Fluxo de status do projeto | DRAFT → ENVIADO → EM_ANALISE → APROVADO/DEVOLVIDO via actions |
| Criação e edição de relatórios (INVESTOR) | createReportAction + saveDraft + template system |
| Aprovação/devolução de relatórios (INVESTOR) | approveReport + returnReport com report_reviews |
| Upload de fotos e anexos em relatórios | Storage bucket ‘reports’ + JSON __assets em report_versions.data |
| Versionamento de relatórios | report_versions com version_number incremental |
| RLS bem estruturado nas tabelas core | projects, organizations, goals, milestones com policies granulares por perfil |
| Documentos de projeto e organização | Upload/download com Storage buckets dedicados |
| Convites de organização e entidades | organization_invites, institutional_entity_invites com fluxo de aceite |

# 5. PLANO DE CORREÇÃO EM ETAPAS

## ETAPA 1 — Aplicar migrações pendentes (P0, bloqueia tudo)

Ação: Aplicar no Supabase as 3 migrações na ordem: 202604030001 → 202604030002 → 202604030003.

O que resolve: Cria os 11 campos estendidos em projects, as 5 tabelas financeiras normalizadas, os CHECK constraints, os índices, o RLS restritivo, e os triggers de revision_count e sent_to_investor_at.

Risco: Migração 0001 tenta ADD COLUMN start_date e end_date que NÃO existem na tabela real (o supabase.sql original não é o que foi aplicado). Com IF NOT EXISTS, é seguro. Migração 0003 usa função user_has_report_access() que verifica existência das tabelas em runtime.

## ETAPA 2 — Corrigir enum review_decision (P0)

Ação: ALTER TYPE review_decision ADD VALUE IF NOT EXISTS ‘RECOMMENDED’;

O que resolve: recommendReport() do consultor para de violar o tipo do banco.

## ETAPA 3 — Decidir modelo de relatório da ORG (P0)

Decisão de produto necessária: Quem preenche o relatório de prestação de contas?

Opção A (modelo PHI): INVESTIDOR cria e preenche tudo. ORG é leitura. Atual.

Opção B (modelo típico): ORG preenche relatório. INVESTIDOR/CONSULTOR revisa.

Se opção B: Alterar createReportAction e saveDraft para aceitar ORG. Ajustar RLS de reports INSERT.

## ETAPA 4 — Limpar policies de reports duplicadas (P0)

Ação: Remover policies antigas de reports (Reports: org members can insert, Reports: org members can update, Reports: select if can access project) e manter apenas as novas (reports_insert, reports_select, reports_update) que usam phi_can_access_project().

O que resolve: Elimina conflito entre 2 policies permissivas no INSERT que dão comportamento imprevisível.

## ETAPA 5 — Validar financial_data vs tabelas normalizadas (P1)

Ação: Após migração 0002, definir estratégia: usar tabelas normalizadas (report_financial_items, etc.) OU continuar com financial_data jsonb.

Recomendação: Usar tabelas normalizadas para relatório (seções 12-15 do PHI) e manter financial_data como campo de resumo no projeto.

Ação frontend: Garantir que ReportFinancialSection.tsx só seja renderizado APÓS migração 0002 ser aplicada.

## ETAPA 6 — UI de gerenciamento de consultores (P1)

Ação: Criar página /dashboard/consultants (ou seção dentro de /dashboard) onde o INVESTIDOR gerencia consultant_links: adiciona, desativa, visualiza consultores vinculados.

Atualmente só existe AssignConsultant (atribui a projeto), mas não há como gerenciar o cadastro de consultores.

## ETAPA 7 — Regenerar tipos TypeScript (P2)

Ação: Executar supabase gen types typescript após aplicar todas as migrações, substituindo types/database.ts.

O que resolve: Elimina os 20 erros TS de tipo e remove a necessidade de (supabase as any) em ~40 locais.

## ETAPA 8 — Limpar buckets duplicados e validar Storage policies (P2)

Ação: Migrar arquivos de project-documents para project_documents (ou vice-versa). Deletar o bucket vazio. Verificar policies de Storage do bucket reports.

# 6. SQL PARA CORREÇÕES IMEDIATAS

## 6.1 Adicionar RECOMMENDED ao enum

ALTER TYPE review_decision ADD VALUE IF NOT EXISTS 'RECOMMENDED';

## 6.2 Aplicar migrações na ordem

1. Aplicar 202604030001_project_extended_fields.sql

2. Aplicar 202604030002_report_financial_tables.sql

3. Aplicar 202604030003_hardening_constraints_and_rls.sql

Todos os arquivos estão em supabase/migrations/ no repositório.

## 6.3 Limpar policies duplicadas de reports

DROP POLICY IF EXISTS "Reports: org members can insert" ON reports;

DROP POLICY IF EXISTS "Reports: org members can update" ON reports;

DROP POLICY IF EXISTS "Reports: select if can access project" ON reports;

# 7. RESUMO EXECUTIVO

| Categoria | Quantidade | Descrição |
| --- | --- | --- |
| P0 — Bloqueiam o sistema | 5 gaps | Migrações não aplicadas, enum quebrado, ORG bloqueada, RLS conflitante |
| P1 — Essenciais para MVP | 8 gaps | Financeiro sem estrutura, UI quebrada, consultor sem review, buckets duplicados |
| P2 — Melhorias | 4 gaps | Tipos TS desatualizados, RLS de atribuição, storage policies, perfil de usuário |
| Funcionando | 13 funcionalidades | Auth, projetos, metas, cronograma, atribuição, relatórios, versionamento, RLS core |

Conclusão: O sistema tem uma base sólida de arquitetura (3 perfis, RLS granular, fluxo de projeto completo), mas há uma desconexão crítica entre código e banco — 3 migrações nunca foram aplicadas, fazendo com que todo o módulo financeiro e os campos estendidos sejam código morto. A ação mais urgente é aplicar as migrações, corrigir o enum review_decision, e decidir o modelo de prestação de contas (ORG vs INVESTOR).